SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA Nr ZP 341/25/06

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

cz.1. Budowę drogi gminnej  „Rękowice – Gruszczyn – Chmielew”

cz.2. Modernizację drogi gminnej  „ Dębowola – Basinów”

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Magnuszew

- Adres do korespondencji Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24,26-910 Magnuszew

- REGON: 000545290

- Internet: http://www.ugmagnuszew.bip.org.pl, e- mail: magnuszew2@warsoft.pl

- Numer telefonu: (0-48)6217105, faks: (0-48) 6217025

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

- Imię i nazwisko: 1. Alicja Malinowska,  2. Stanisław Figlewicz

- Stanowisko służbowe: 1. referent ds. zamówień publicznych , 2 . referent ds.budownictwa

- Nr pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 10 ,godziny: 7:30-15:30

- Przedmiot zamówienia:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kozienickiego, na obszarze gminy Magnuszew w obrębie miejscowości w cz.1. Chmielew, Gruszczyn Rękowice, w cz.2. Dębowola , Basinów. W miejscowościach tych zlokalizowane są działki zagrodowe, pola uprawne, gospodarstwa rolne w cz.1 gospodarstwa ogrodnicze.

cz.1.  Budowę drogi gminnej  „Rękowice – Gruszczyn – Chmielew”  długości 1949,5m, szerokości 5,0m i 4,5m na dalszym odcinku, pobocza gruntowe szerokości 2x0,75m. Przebudowa obejmuje: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wyprofilowanie  istniejącej nawierzchni masa mineralna –bitumiczną, usprawnienie odwadniania, oznakowanie. Projekt sporządzony przez ZPUH „TACON”, Radom.

cz.2. Modernizację drogi gminnej  „ Dębowola – Basinów” długości 1258 m , szerokości 5. Podbudowa z kruszywa kamiennego grubości 10 cm, warstwa wiążąca z betonu asfltowego dla KR-2 grubości 3cm, ścieralna grubości 2cm.

CPV – 45233120-6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i dokumentacja techniczna załączony do SIWZ. Dokumentacja techniczna (mapy) do wglądu w siedzibie zamawiającego pokój nr 8.

Cz.I zamówienia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach ZPORR.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

cz.1. Budowę drogi gminnej  „Rękowice – Gruszczyn – Chmielew”

cz.2. Modernizację drogi gminnej  „ Dębowola – Basinów”

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Informacje o trybie przetargu:

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości powyżej 60 000EURO.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna oraz art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).

- dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.

- wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 12

- Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

„Oferta – budowa i modernizacja dróg – ZP-341/25/06.”

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki formalne potwierdzające prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne, tj. Wykonawcy którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na okoliczności wskazane przepisami art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych,

oraz spełniają warunki materialne potwierdzające zdolność Wykonawców do wykonania przedmiotowego zamówienia , tj. Wykonawcy którzy:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali co minimum 3 roboty w ciągu 2 ostatnich lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania  będącego przedmiotem zamówienia co zostanie potwierdzone referencjami   ,

b)   posiadają  potencjał techniczny  niezbędny do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

koparka, spycharka, samochód samowyładowczy, urządzenie do zagęszczania,

  - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym co najmniej 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami ( kierownik robót i kierownik budowy) w specjalności drogowej,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona według formuły „spełnia – nie spełnia”, wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w

- Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nastąpi na wezwanie Zamawiającego w celu ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców może złożyć jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa dołączonego do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, a od czynności powinna być odprowadzona opłata skarbowa.

- Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia mogą być spełnione łącznie (sumarycznie) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

      - Wypełniony formularz oferty (według załączonego wzoru),

      - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Wykaz wykonanych w okresie dwóch ostatnich lat robot budowlanych wg załącznika nr 4 potwierdzający wykonanie  tego typu prac.

      - Wykaz posiadanego potencjału technicznego i kadry przewidzianego do wykonania zadania wg załączników nr 5 i 6 (wykaz musi zawierać minimum sprzęt wymieniony).

      - Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia tj. uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg. W przypadku, gdy osoby wskazane do wykonywania zamówienia nie są  pracownikami Wykonawcy należy załączyć  dokumenty z których wynikać będzie gotowość osoby do współpracy  z Wykonawcą.

      - Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.

      - Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat

      - Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości cz.I. 8.600 zł (słownie : osiem tysięcy sześćset zł) , cz.II. 2.900 zł.  (słownie :dwa tysiące dziewięćset zł).

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

- w pieniądzu,

- numer konta zamawiającego: BS Piaseczno 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008

- poręczenie lub gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % ceny ofertowej powinno zostać wniesione w następujących formach (forma do wyboru wykonawcy):

- pieniądzu poprzez wpłatę na rachunek bankowy: BS Piaseczno 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008

- poręczeniu bankowym,

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczeniu udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać wniesione przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponować potwierdzeniem wniesienia wadium.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium

- Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 październik 2006r.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych).

- Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem - Cena – 100 %

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ.

#### Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

- Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Wykonawca zapłaci zamawiającemu 1% ceny ofertowej tytułem kary umownej za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w rozdz. XI.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, pok. nr 12.

- Termin składania ofert: 26 wrzesień 2006 r do godz. 10.00

- Termin otwarcia ofert: 26 wrzesień 2006 r. godz. 10:15

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert.

- Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego -wzór umowy stanowi załącznik do Nr 3 SIWZ.

- Środki odwoławcze:

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie  – Prawo zamówień publicznych

- Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póz.zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XX.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Zamówień uzupełniających nie przewiduje się.

XXII.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów, ani też nie przewiduje   żadnych rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych ( złotych polskich i groszach)  i w tej walucie prowadzone będą wszelkie rozliczenia z Wykonawcą.

XXIV. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej - Nie dotyczy.

Zatwierdzam dnia 24-08-2006

Wójt Gminy

Henryk Plak

Załącznik do SIWZ Nr 2

_______________________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

o spełnianiu wymaganych warunków

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/25/06, prowadzonego przez Gminę Magnuszew, w sprawie

„cz.1. Budowę drogi gminnej  „Rękowice – Gruszczyn – Chmielew”*

cz.2. Modernizację drogi gminnej  „ Dębowola – Basinów”*

reprezentując firmę ................................................................................................................

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

- Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 w/w ustawy mogę ubiegać się o wykonanie zamówienia ponieważ.

a)    posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)	posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)    znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu

- ni złożyłem nieprawdziwych informacji mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- składam oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- wnoszę wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, i zgadzam się na przedłużenie okresu związania ofertą,

- wykonałem co najmniej 3 tego typu roboty budowlane będącego przedmiotem zamówienia w ciągu 2 ostatnich lat.

Oświadczam iż, znany mi jest przedmiot zamówienia, spełniam wymagane do jego wykonania warunki określone w  s.i.w.z i jestem zdolny do wykonania jego wykonania zgodnie z przedłożoną ofertą.

................................................................................................

podpisy osób upoważnionych

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP..................................................... nr REGON.............................................

Dane dotyczące zamawiającego : Urząd Gminy, ul .Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

Zobowiązania wykonawcy:

cz.1. Budowę drogi gminnej  „Rękowice – Gruszczyn – Chmielew” *

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.............................%..........................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł/

(słownie: ...............................................................................................................)

cz.2. Modernizację drogi gminnej  „ Dębowola – Basinów” *

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.............................%..........................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł/

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z terenem budowy i stwierdzam, że bez przeszkód mogę na nim podjąć realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zapoznałem się z dokumentacja projektową i oświadczam, że jest ona kompletna i gwarantuje osiągnięcie rezultatu przewidzianego w umowie.

2. Zapoznałem się z treścią umowy dołączonej do siwz i akceptuję jej treść bez zastrzeżeń.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:........................................., w formie: ........................................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ....................................., w formie: .........................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………					______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

zał. nr 3

WZÓR UMOWY Nr .... /06

Zawarta w Magnuszewie w dniu .............. 2006 r pomiędzy: Wójtem Gminy w Magnuszewie mającym swą siedzibę w Magnuszewie przy ul. Saperów 24 zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez  - Henryka Plaka

a  .................................................................

reprezentowanym przez :

..................................................................... - zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

wybranym w wynik przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – przetarg nieograniczony.

Została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zgodnie z kosztorysem na:

cz.1. Budowę drogi gminnej  „Rękowice – Gruszczyn – Chmielew”

cz.2. Modernizację drogi gminnej  „ Dębowola – Basinów”

§2

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień po przekazaniu placu budowy.

Termin wykonana ustala się na dzień 15 październik 2006r.

§3

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację  istotnych warunków zamówienia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i  zobowiązania Wykonawcy oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia   publicznego.

- Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część  niniejszej umowy.

§4

Zamawiający dostarczy pozwolenie na budowę  oraz projekt budowy i przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Projekt stanowi integralną część niniejszej umowy.

§5

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora Nadzoru i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty powołania.

- Inspektor Nadzoru działał będzie w granicach umocowania nadanego mu stosowną umową.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną, niezbędną do prawidłowego wytyczenia obiektów, robót i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy w osobie – ....................................

§6

Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.

§7

Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, niepotrzebne urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych, informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w terminie na odbiór robót.

§9

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty i obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie minie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od : ognia huraganu i innych zdarzeń losowych.

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz co do jakości.

- Na każde żądanie zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, ludzi oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te realizowane będą przez Wykonawców na własny koszt.

§11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały zakres robót.

§12

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją i.w.z oraz a  wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w kwocie netto .....................zł,  zł + VAT .................. zł, brutto ........................... zł (słownie: ...........................................................................).

Wynagrodzenie to obejmuje następujące roboty opisane w §1,  zgodnie ze specyfikacją i.w.z oraz przedmiarem roboty.

§13

Niezależnie od obowiązków wymienionych we wcześniejszych paragrafach niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie rozpoczęcia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru  jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji Wykonawca naprawia je i doprowadza do prawidłowego stanu.

§14

1.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia   umownego przed podpisaniem niniejszej umowy.

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione w terminie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§15

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:

a)   za zwłokę określonych w cenie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczenia na usunięcie wad.

c) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 1 % za każdy dzień przerwy,

e) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości

f) Za roszczenia osób trzecich wynikłe z nienależytego wykonania umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terminu placu budowy  0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte lub które zostały przerwane, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie w którym  odbiór miał być zakończony,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w  wysokości 6% wynagrodzenia umownego,

  - za zwłokę w płaceniu faktur w wysokości 0,04% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar uznanych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§16.

- Strony postanawiają, że każda z części przedmiotu umowy określona w §1 może być przedmiotem odrębnego odbioru przez Zamawiającego.

- Niezależnie od ustaleń w ust.1 strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego będzie cały przedmiot umowy

- Wykonawca ( Kierownik budowy ) będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru kolejne etapy, co zostanie zapisane w dzienniku budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zmawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też termin wyznaczenia na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego ( Inspektor Nadzoru ) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz terminie na pokontrolne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Po protokólarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§17

Strony postanawiają , że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie trwać 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

§18

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot odbioru w terminie 14 dni od daty odbioru tych robót.

- Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłacić fakturę w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (w tym protokółu odbioru)

§19

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających wykonawcę, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi podwykonawca, który nie otrzymał wynagrodzenie od wykonawcy za roboty podwykonawcy zapłacone wykonawcy przez zamawiającego.

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy następować mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§21

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest  zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez zamawiającego uznania roszczenia wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie Sąd rzeczowo-właściwy dla Zamawiającego.

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,  przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§23

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej strony.

Wykaz załączników do umowy:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNUJE

Załącznik Nr 4

WYKAZ

wykonanych robót w ciągu 2 ostatnich lat (2004-2005)

Nazwa oferenta......................................................................................................

Adres oferenta.......................................................................................................

Nr tel. (fax.)............................................................................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat (2004 - 2005) o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Nazwa zadania wg umowy | Adres Zamawiającego Nr telefonu | Wartość budowy | Data realizacji (od do) |
| --- | --- | --- | --- |

podpis upoważnionej osoby

Załącznik Nr 5

WYKAZ posiadanego sprzętu

Nazwa oferenta......................................................................................................

Adres oferenta.......................................................................................................

Nr tel. (fax.)............................................................................................................

Wykaz posiadanego sprzętu.

| Rodzaj sprzętu | Sposób posiadania | Rok produkcji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| koparka |  |  |  |
| spycharka |  |  |  |
| samochód samowyładowczy, |  |  |  |
| Urządzenie do zagęszczania, |  |  |  |

podpis oferenta

Załącznik Nr 6

WYKAZ kadry

Nazwa oferenta......................................................................................................

Adres oferenta.......................................................................................................

Nr tel. (fax.)............................................................................................................

Wykaz kadry do wykonania przedmiotowego zamówienia  .

| Nazwisko i imię /stanowisko | uprawnienia | Staż pracy | Doświadczenie na stanowisku |
| --- | --- | --- | --- |

podpis oferenta